РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕРХНЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕРХНЯКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2016                                              №  8                                х. Верхняковский

Об утверждении отчета за 2016 год

о реализации муниципальной программы

Верхняковского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлением Администрации Верхняковского сельского поселения от 02.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхняковского сельского поселения», постановлением Администрации Верхняковского сельского поселения от 03.09.2013 № 69 «Об утверждении Методических

рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Верхняковского сельского поселения» Администрация Верхняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2016 год о реализации муниципальной программы

Верхняковского сельского поселения «Развитие транспортной системы», согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Верхняковского сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Верхняковского

сельского поселения	                                                    А.А.Романов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Верхняковского сельского  поселения

от 27.01.2016 № 8

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Верхняковского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» по результатам за 2016 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы в 2016 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 1279,0 тыс. рублей. Фактически средства освоены в сумме 1118,5тыс.рублей (87,5 %), неисполнение обусловлено экономией бюджетных средств и благоприятными погодными условиями в зимней период.

В рамках реализации Программы проводились мероприятия направленные на  поддержание внутрипоселковых  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

а  также проведены следующие мероприятия, не требующие финансирования:

- разработка и принятие нормативных правовых в целях  безопасности дорожного движения;

-  разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам содержания улично-дорожной сети;

Проведенные мероприятия по реализации Программы   представлены

в таблице 1.

II. Меры по реализации Программы.

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

1. Постановлению Администрации  Верхняковского сельского поселения от 19.04.2016 № 44 «О внесении изменений в постановление Администрации Верхняковского сельского поселения от 08.10.2013 № 81 «Об утверждении  муниципальной программы Верхняковского сельского  поселения «Развитие транспортной системы»

2. Постановлению Администрации  Верхняковского сельского поселения от 28.12.2016 № 134 «О внесении изменений в постановление Администрации Верхняковского сельского поселения от 08.10.2013 № 81 «Об утверждении  муниципальной программы Верхняковского сельского  поселения «Развитие транспортной системы»

Причинами вносимых изменений явились изменение содержания и структуры Программы.

III. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В 2016 году в рамках реализации мероприятий Программы  выполнены мероприятия, направленные на:

- поддержание внутрипоселковых  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта внутрипоселковых автомобильных дорог; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

-  сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети поселения и автомобильных дорогах общего пользования местного значения

Реализация основных мероприятий программы позволила:

- обеспечить безопасность дорожного движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах в Верхняковского сельском поселении;

- сократить детский дорожно-транспортный травматизм;

- поддерживать внутрипоселковые  автомобильные дороги и искусственные сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы  представлены в таблице 2.

IV. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2016 году предусматривалось 1279,0 тыс. рублей, в том числе:

-  за счет средств областного бюджета 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета 1279,0 тыс. руб.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2016 году составили в целом по Программе 1279,0 тыс. рублей.

-  за счет средств областного бюджета 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета 1279,0 тыс. руб.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 3.

V. Сведения о соответствии результатов

фактическим затратам на реализацию Программы

Благодаря принятию Программы улучшились  транспортно-эксплуатационные показатели автомобильных дорог общего пользования Верхняковское сельского поселения. Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2016 году результатам.

VI. Результаты оценки эффективности реализации Программы

Анализ реализации Программы в 2016 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

### Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Верхняковского сельского  поселения

«Развитие транспортной системы» за 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог Верхняковского сельского поселения» |
| 1. | Основное мероприятие1.1 Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. | Администрация Верхняковского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | позволит выполнять работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | позволит выполнять работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхняковского сельского поселения» |
| 1. | Основное мероприятие 2.1. Разработка дислокации дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования, установка дорожных знаков | Администрация Верхняковского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях – спасение жизней | снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях – спасение жизней |  |

### Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Верхняковского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа Верхняковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | проценты | 51,6 | 51,3 | 51,3 |  |
| 2. | Доля протяженности внутрипоселковых и автомобильных дорог общего пользования, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности внутрипоселковых и автомобильных дорог общего пользования местного значения | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Организация деятельности по предупреждению аварийности | проценты | 100 | 100 | 100 |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Верхняковского сельского  поселения «Развитие транспортной системы»    за  2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 1279,0 | 914,7 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1279,0 | 914,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог Верхняковского сельского поселения» | всего | 1075,2 | 914,7 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1075,2 | 914,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. | всего | 1075,2 | 914,7 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1075,2 | 914,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхняковского сельского поселения». | всего | 203,8 | 203,8 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 203,8 | 203,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Разработка дислокации дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования, установка дорожных знаков | всего | 203,8 | 203,8 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 203,8 | 203,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |