Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие благоустройства» за отчетный период 6 месяцев 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программмой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «благоустройство населенных пунктов» | Ведущий специалист В.А. Колесников, Глава Администрации Верхняковского сельского поселения А.А. Романов | X | X | X | 896,6 | 896,6 | 314,3 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1: Уличное освещение | Ведущий специалист В.А. Колесников, Глава Администрации Верхняковского сельского поселения А.А. Романов | Своевременная оплата коммунальных услуг за уличное освещение | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 430,9 | 430,9 | 86,1 |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2: Озеленение | Ведущий специалист В.А. Колесников, Глава Администрации Верхняковского сельского поселения А.А. Романов | Проведение дня древонасаждения, приобретение и посадка саженцев | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3: Содержание мест захоронения (кладбищ) | Ведущий специалист В.А. Колесников, Глава Администрации Верхняковского сельского поселения А.А. Романов | надлежащее содержание кладбищ, противоклещевая обработка, уборка мусора | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 96,1 | 96,1 | 48,2 |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.4: Реализация направления расходов | Ведущий специалист В.А. Колесников, Глава Администрации Верхняковского сельского поселения А.А. Романов | Уборка мусора , не санкционированных свалок на территории сельского поселения, приобретение мусорных контейнеров для ТБО, прочие мероприятия необходимые для благоустройства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 364,6 | 364,6 | 175,0 |  |
| . | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист В.А. Колесников, Глава Администрации Верхняковского сельского поселения А.А. Романов | X | X | X | 896,6 | 896,6 | 314,3 |  |

Глава Администрации Верхняковского сельского поселения                                                                              А.А. Романов

Исполнитель Колесников В.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие благоустройства»

отчетный период 6 месяцев 2019 г.

Муниципальная программа Верхняковского сельского поселения «Развитие благоустройства»

(далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Верхняковского сельского поселения 28.12.2018г. № 135.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 896,6 тыс. руб.,

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Верхняковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство»;

В соответствии с постановлением Администрации Верхняковского сельского поселения от    03.09.2018 № 80« Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхняковского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Верхняковского сельского поселения «Развитие благоустройства»

на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 «Благоустройство»; (далее – подпрограмма 1) в 2019 году предусмотрено 896,6 тыс. рублей,

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий.

Мероприятие 1.1."Уличное освещение "

1.2. «Озеленение».

1.3. «Содержание мест захоронения(кладбищ)».

1.4. «Реализация направления расходов»

Мероприятие 1.1 «Уличное освещение». На реализацию предусмотрено 430,9 тыс.рублей за счет средств бюджета. Фактическое освоение средств составило 86,1 тыс. рублей или 20,0 %.

Мероприятие 1.2 «Озеленение».  На реализацию данного мероприятия предусмотрено 5,0 тыс.руб., за счет средств бюджета. Фактическое освоение средств составило 5,0 тыс. рублей или 100 %.

Мероприятие 1.3 «Содержание мест захоронения(кладбищ)». На реализацию предусмотрено 96,1 тыс.рублей за счет средств бюджета. Фактическое освоение средств составило 48,2 тыс. рублей или 50,2 %.

Мероприятие 1.4 «Реализация направления расходов». На реализацию предусмотрено 364,6 тыс.рублей за счет средств бюджета. Фактическое освоение средств составило 175,0 тыс. рублей или 48,0 %.(в т.ч. приобретены контейнеры ТБО 4 мульд)

По контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 6 месяцев 2019 г. достигнуты следующие результаты:

На реализацию подпрограммы 1 «Благоустройство» (далее – подпрограмма 1) в 2019 году предусмотрено   тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 133,6  тыс. рублей или 46,9  %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий:

Мероприятие 1.1 «Уличное освещение». На реализацию предусмотрено 430,9 тыс.рублей за счет средств бюджета. Фактическое освоение средств составило 86,1 тыс. рублей или 20,0 %.

Мероприятие 1.2 «Озеленение».  На реализацию данного мероприятия предусмотрено 5,0 тыс.руб., за счет средств бюджета. Фактическое освоение средств составило 5,0 тыс. рублей или 100 %.

Мероприятие 1.3 «Содержание мест захоронения(кладбищ)». На реализацию предусмотрено 96,1 тыс.рублей за счет средств бюджета. Фактическое освоение средств составило 48,2 тыс. рублей или 50,2 %.

Мероприятие 1.4 «Реализация направления расходов». На реализацию предусмотрено 364,6 тыс.рублей за счет средств бюджета. Фактическое освоение средств составило 175,0 тыс. рублей или 48,0 %.(в т.ч. приобретены контейнеры ТБО 4 мульд)

По контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 6 месяцев 2019 г. достигнуты следующие результаты:

На реализацию подпрограммы 1 «Благоустройство» (далее – подпрограмма 1) в 2019 году предусмотрено   тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 133,6  тыс. рублей или 46,9  %.

Глава Администрации Верхняковского

сельского поселения                                                                                                 А.А. Романов

Исполнитель: В.А. Колесников