Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие благоустройства» за отчетный период 6 месяцев 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программмой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «благоустройство населенных пунктов» | Ведущий специалист В.А. Колесников, И.о. главы Администрации Верхняковского сельского поселения А.И.Литвинова | X | X | X | 3458,0 | 3458,0 | 1039,6 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1: Уличное освещение | Ведущий специалист В.А. Колесников, И.о.главы Администрации Верхняковского сельского поселения А.И.Литвинова | Своевременная оплата коммунальных услуг за уличное освещение | 01.01.2022 | 01.07.2022 01.09.2022 31.12.2022 | 477,6 | 477,6 | 55,6 |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2: Озеленение | Ведущий специалист В.А. Колесников, И.о. главы Администрации Верхняковского сельского поселения А.И. Литвинова | Проведение дня древонасаждения, приобретение и посадка саженцев | 01.01.2022 | 01.07.2022 01.09.2022 31.12.2022 | 5 | 5 | 0 |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3: Содержание мест захоронения (кладбищ) | Ведущий специалист В.А. Колесников, И.о. главы Администрации Верхняковского сельского поселения А.И. Литвинова | надлежащее содержание кладбищ, противоклещевая обработка, уборка мусора | 01.01.2022 | 01.07.2022 01.09.2022 31.12.2022 | 159,3 | 159,3 | 74,8 |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.4: Реализация направления расходов | Ведущий специалист В.А. Колесников, И.о .главы Администрации Верхняковского сельского поселения А.И. Литвинова | Уборка мусора, не санкционированных свалок на территории сельского поселения, устройство контейнерной площадки прочие мероприятия необходимые для благоустройства | 01.01.2022 | 01.07.2022 01.09.2022 31.12.2022 | 2816,1 | 2816,1 | 909,2 |  |
| . | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист В.А. Колесников, И. о. главы Администрации Верхняковского сельского поселения А.И. Литвинова | X | X | X | 3458,0 | 3458,0 | 1039,6 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие благоустройства»

отчетный период 6 месяцев 2022 г.

Муниципальная программа Верхняковского сельского поселения «Развитие благоустройства»

(далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Верхняковского сельского поселения 28.12.2018г. № 135.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 3458,0 тыс. руб.,

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Верхняковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство»;

В соответствии с постановлением Администрации Верхняковского сельского поселения от    03.09.2018 № 80« Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхняковского сельского поселения утвержден план реализации муниципальной программы Верхняковского сельского поселения «Развитие благоустройства»

на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 «Благоустройство»; (далее – подпрограмма 1) в 2022 году предусмотрено 3458,0 тыс. рублей,

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий.

Мероприятие 1.1."Уличное освещение "

1.2. «Озеленение».

1.3. «Содержание мест захоронения(кладбищ)».

1.4. «Реализация направления расходов»

Мероприятие 1.1 «Уличное освещение». На реализацию предусмотрено 477,6 тыс. рублей за счет средств бюджета. Фактическое освоение средств составило 55,5 тыс. рублей или 11,6 %.

Мероприятие 1.2 «Озеленение».  На реализацию данного мероприятия предусмотрено 5,0 тыс. руб., за счет средств бюджета. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0%.

Мероприятие 1.3 «Содержание мест захоронения(кладбищ)». На реализацию предусмотрено 159,3 тыс. рублей за счет средств бюджета. Фактическое освоение средств составило 74,8 тыс. рублей или 46,9 %.

Мероприятие 1.4 «Реализация направления расходов». На реализацию предусмотрено 2816,1 тыс. рублей за счет средств бюджета. Фактическое освоение средств составило 909,2 тыс. рублей или 32,2 %.

По контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 6 месяцев 2022 г. достигнуты следующие результаты:

На реализацию подпрограммы 1 «Благоустройство» (далее – подпрограмма 1) в 2022году предусмотрено  3458,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1039,6  тыс. рублей или 30,0  %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий:

Мероприятие 1.1 «Уличное освещение». На реализацию предусмотрено 477,6 тыс. рублей за счет средств бюджета. Фактическое освоение средств составило 55,5 тыс. рублей или 11,6 %.

Мероприятие 1.2 «Озеленение».  На реализацию данного мероприятия предусмотрено 5 тыс. руб., за счет средств бюджета. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0 %.

Мероприятие 1.3 «Содержание мест захоронения(кладбищ)». На реализацию предусмотрено 159,3 тыс. рублей за счет средств бюджета. Фактическое освоение средств составило 74,8 тыс. рублей или 46,9 %.

Мероприятие 1.4 «Реализация направления расходов». На реализацию предусмотрено 2816,1 тыс. рублей за счет средств бюджета. Фактическое освоение средств составило 909,2 тыс. рублей или 32,2 %.

По контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 6 месяцев 2022 г. достигнуты следующие результаты:

На реализацию подпрограммы 1 «Благоустройство» (далее – подпрограмма 1) в 2022 году предусмотрено  3458,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1039,6  тыс. рублей или 30,0 %.

И. о. глава Администрации Верхняковского

сельского поселения                                                                                               А.И. Литвинова

Исполнитель:

Колесников В.А.8(863)6444368

02.07.2022