Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие энергетики» отчетный период 12 мес. 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхняковском сельском поселении» |
| 1.1 | Информационная поддержка политики энергосбережения | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству Колесников В.А. | повышение уровня подготовки в сфере энергосбережения | 01.01.2018 | 31.12.2018, 01.10.2018 01.07.2018 | Финансирование не предусмотрено | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Приобретение и установка/ замена приборов учета потребляемых энергоресурсов | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству Колесников В.А. | уменьшение потребления энергоресурсов. Работы по данному направлениию в отчетном периоде не проводились. | 01.01.2018 | 31.12.2018, 01.10.2018 01.07.2018 | Финансирование не предусмотрено | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству Колесников В.А. | уменьшение потребления энергоресурсов. Работы по данному направлению в отчетном периоде не проводились. | 01.01.2018 | 31.12.2018, 01.10.2018 01.07.2018 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Верхняковского сельского поселения | Исполнение мероприятий Сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг; Увеличение доли объёма энергетических ресурсов, расчёт за которые осуществляется по приборам учёта. | X | 31.12.2018, 01.10.2018 01.07.2018 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Верхняковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
| 2.1 | Проведение мероприятий, направленных на воспитание у всех групп потребителей бережного отношения к энергопотреблению, популяризация новых технологий в сфере энергосбережения. | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству Колесников В.А. | Сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг; Увеличение доли объёма энергетических ресурсов, расчёт за которые осуществляется по приборам учёта. | 01.01.2018 | 31.12.2018, 01.10.2018 01.10.2018 | Финансирование не предусмотрено |  |  |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Верхняковского сельского поселения | Исполнение мероприятий | X | 31.12.2018, 01.10.2018 01.07.2018 | X | X | X |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Исполнитель: Колесников В.А.

29.12.2018