Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Верхняковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»» отчетный период 6 мес. 2019 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» |
| 1.1 | Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Верхняковского сельского поселения» муниципальной программы Верхняковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству колесников В.А. | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения. Проведено текущее содержание дорог ( обкос) | 01.01.2019 | 01.07.2019 | 1466,7 | 1 06,5 | 1 06,5 |
| 1.2. | Расходы на ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Верхняковского сельского поселения» муниципальной программы Верхняковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству колесников В.А. | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения(ремонт ул. Заречная х. Верхняковский ). | 01.01.2019 | 01.07.2019 | 362,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Контрольное событие программы | Администрация Верхняковского сельского поселения | Исполнение мероприятий |  | 01.07.2019 | Х | Х | Х |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 1829,4 | 106,5 | 106,5 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 1829,4 | 106,5 | 106,5 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Исполнитель: Колесников В.А.

05.07.2019