Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:«Развитие транспортной системы»» отчетный период 9 мес. 2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог Верхняковского сельского поселения» |
| 1.1 | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству колесников В.А. | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения. Проведено текущее содержание дорог (очистка снега, грейдирование, обкос) | 01.01.2017 | 31.12.2017 01.10.2017 01.07.2017 | 946,708 | 841,013 | 841,013 |
| 1.2. | Расходы на предоставление межбюджетных трасфертов бюджету Верхнедонского района по соглашениям на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда Верхнедонского района, направленных на на решение вопросов дорожной деятельности на территории Верхняковского сельского поселения | Зав. сектором экономики и финансов Литвинова А.И.. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 01.10.2017 01.07.2017 | 279,708 | 279,708 | 279,708 |
| 1.3 | Контрольное событие программы | Администрация Верхняковского сельского поселения | Исполнение мероприятий | X | 31.12.2017 01.10.2017 01.07.2017 | X | X | X |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 1226,417 | 1120,721 | 1120,721 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхняковского сельского поселения» |
| 2.1 | разработка дислокации дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования, установка дорожных знаков | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству колесников В.А. | Мероприятия не проводились. | 01.01.2017 | 31.12.2017 01.10.2017 01.07.2017 |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Верхняковского сельского поселения | Исполнение мероприятий | X | 31.12.2016 01.10.2016 01.07.2016 | X | X | X |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 1226,417 | 1120,721 | 1120,721 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Исполнитель: Колесников В.А.

11.10.2017