Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

отчетный период 6 месяцев 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Колесников В.А. Глава Администрации Верхняковского сельского поселения Романов А.А.. | X | X | X | 1 829,4 | 1 829,4 | 106,5 |  |
| 2. | 1.1.ОС. Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Колесников В.А. | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения. Проведено текущее содержание дорог ( обкос) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1466,7 | 106,5 | 106,5 | Не наступил срок реализации |
|  | 1.2. ОС. Расходы на ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству колесников В.А. | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения(ремонт ул. Заречная х. Верхняковский ). |  |  | 362,7 | 0,0 | 0,0 | Не наступил срок реализации |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Верхняковского сельского поселения |  |  |  | х | х | х |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  | х | х | 1 829,4 | 1 829,4 | 106,5 |  |
| 8. | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Колесников В.А. Глава Администрации Верхняковского сельского поселения Романов А.А.. | X | X | X | 1 829,4 | 1 829,4 | 106,5 |  |

Глава Администрации Верхняковского сельского поселения                                               А.А. Романов

Исполнитель:   Колесников В.А.

05.07.2019

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации  муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 6 месяцев 2019 г.

Муниципальная программа Верхняковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Верхняковского сельского поселения 28.12.2018г. № 137.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет средств бюджета района предусмотрены ассигнования в сумме 1 829,4  тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 359,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 106,5 тыс. рублей или 5,8  % к годовому плану.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Верхняковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Развитие транспортной  инфраструктуры» (далее – подпрограмма 1);

В соответствии с постановлением Администрации Верхняковского сельского поселения от 03.09.2018 №80 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхняковского сельского поселения  утвержден план реализации муниципальной программы Верхняковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2019 году предусмотрено 1829,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 106,5  тыс. рублей или 5,8 %

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение  основных мероприятий

(1.1.О.М. Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных с  сооружений на них»,  предусмотрено1466,7 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 106,5 тыс. рублей или 7,3 процентов. Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в  объеме запланированном на данный период. Произведены работы по содержанию автомобильных дорог внутри населенных пунктов Верхняковского сельского поселения

(1.2. ОС. Расходы на ремонт и содержание  внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них  предусмотрено 362,7 тыс. рублей, фактическое исполнение 0,0 тыс. рублей

Контрольное событие подпрограммы не предусмотрено к выполнению в первом полугодии . Расходы запланированы на 3-й квартал. Работы по текущему ремонту дорог с твердым покрытием(ямочный ремонт), содержанию автомобильных дорог внутри населенных пунктов Верхняковского сельского поселения.

. На сходах граждан и в общеобразовательных учреждениях поселения проведены агитационные беседы по безопасности дорожного движения, соблюдению правил дорожного движения.

Глава Администрации Верхняковского сельского поселения                           А.А. Романов

Исполнитель: В.А. Колесников