# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕРХНЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2024 №10 х. Верхняковский

**Об утверждении отчета**

**о реализации муниципальной**

**программы Верхняковского**

**сельского поселения**

**«Развитие благоустройства»**

**за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Верхняковского сельского по селения от 03.09.2018 № 80 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхняковского сельского поселения» Администрация Верхняковского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Верхняковского сельского поселения «Развитие благоустройства» за 2023 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Верхняковского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Верхняковского сельского поселения А.И. Литвинова

# Приложение

[к](#sub_0) постановлению Администрации

Верхняковского сельского поселения

от 24.01.2024 №10

Отчет

О реализации муниципальной программы Верхняковского сельского поселения

«Развитие благоустройства» за 2023 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Верхняковского сельского поселения «Развитие благоустройства» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Верхняковского сельского поселения от 28.12.2018 № 135, Администрацией Верхняковского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EAD755DE64A4560DBDAF03EBB7B2010BA398E94E79FF7370071F9783D075ADEF9FAX2L6I) на 2023 год постановлением Администрации Верхняковского сельского поселения от 30.12.2022  
№ 146.

Плановые назначения на реализацию муниципальной программы утверждены в объеме 2443,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 1853,0 тыс. рублей, или 75,8 процентов от планового показателя. Средства освоены по фактической потребности.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Благоустройство» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Уличное освещение» исполнено не в полном объеме в связи с экономией финансовых средств.

Основное мероприятие 1.2. «Озеленение» финансирование не требовалось.

Основное мероприятие 1.3. «Содержание мест захоронения (кладбищ)» исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.4. «Реализация направления расходов» исполнено не в полном объеме в связи с экономией финансовых средств.

Основное мероприятие 1.1. «Уличное освещение» и Основное мероприятие 1.4. «Реализация направления расходов» подпрограммы муниципальной программы исполнены не в полном объеме. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части объема финансирования оказало влияние приобретение основных средств, направленных на улучшение благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов

Раздел 4. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год за счет средств бюджета Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района составил 2443,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2329,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета -0,0 тыс. рублей;

районный бюджет –114,0 тыс. руб;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Верхняковского сельского поселения от 26.12.2023 №140 «О бюджете Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 5705,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью -5705,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 5705,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета -0,0 тыс. рублей;

районный бюджет – 114,1 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1853,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1739,0. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

районный бюджет – 114,0 тыс. руб.

внебюджетные источники -0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2023 году приведена в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 6 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H), подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации [целевого показателя 1](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365FBD5AFB768H) равна 1;

эффективность хода реализации [целевого показателя 2](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365FBD5ACB76AH) равна 1;

эффективность хода реализации [целевого показателя](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365FBD5ACB76AH) 3 равна 1;

эффективность хода реализации [целевого показателя 1.](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365FBD5ACB76AH)1 равна 1;

эффективность хода реализации [целевого показателя 1.](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365F1D0ACB760H)2 равна 1;

эффективность хода реализации [целевого показателя 1.](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365F1D0ACB760H)3 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, основные мероприятия невыполненные в полном объеме отсутствуют.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района составляет 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района на реализацию муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) составляет 1, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Уровень реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) в целом составляет 1. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) по итогам 2023 года.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо обеспечить:

уход за объектами зеленого насаждения;

сохранение объектов благоустройства (памятников, детских площадок);

увеличение протяженности освещенных улиц;

содержание мест захоронения (кладбищ).

Приложение № 1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результат | | Причины  не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство» | X | X | X | X | Созданы условия для улучшение благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов | Созданы условия для улучшение благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов | – |
| 2. | ОМ 1.1. Уличное освещение | Администрация Верхняковского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | В 2023 году выделялись средства для приобретения светильников уличного освещения | В 2023 году выделялись средства для приобретения светильников уличного освещения | – |
| 3. | ОМ 1.2. Озеленение | Администрация Верхняковского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Финансирования не требовалось. | Финансирования не требовалось. |  |
| 4. | ОМ 1.3. Содержание мест захоронения (кладбищ) | Администрация Верхняковского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Подвоз песка, уборка  территорий | Подвоз песка, уборка  территорий | – |
| 5 | ОМ 1.4. Реализация направления расходов | Администарция Верхняковского сельского поселения поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Приобретение контейнеров для сбора ТКО, установка контейнерных площадок. | Приобретение контейнеров для сбора ТКО, установка контейнерных площадок. |  |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие благоустройства» | всего | 2443,3 | 2443,3 | 1853,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2329,3 | 2329,3 | 1739,0 |
| районный бюджет | 114,0 | 114,0 | 114,0 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство» | всего | 2443,3 | 2443,3 | 1853,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2329,3 | 2329,3 | 1739,0 |
| районный бюджет | 114,0 | 114,0 | 114,0 |
| ОМ 1.1. Уличное освещение | всего | 194,2 | 194,2 | 157,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 194,2 | 194,2 | 157,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.2. Озеленение | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.3. Содержание мест захоронения (кладбищ) | всего | 257,9 | 257,9 | 257,9 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 257,9 | 257,9 | 257,9 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.4. Направление расходов. | всего | 1991,2 | 1991,2 | 1438,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1877,1 | 1877,1 | 1324,0 |
| районный бюджет | 114,0 | 114,0 | 114,0 |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие благоустройства» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1. Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | Процентов | 69,7 | 69,8 | 69,8 | – |
| 2. | Показатель 2. Процент привлечения организаций к работам по благоустройству | Процентов | 85,0 | 85,0 | 85,0 | – |
| 3. | Показатель 3. Количество проведенных субботников по уборке территории сельского поселения | Штук | 35 | 35 | 35 |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство» | | | | | | |
| 3. | Показатель1.1. Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади | Процентов | 100 | 100 | 100 | – |
| 4. | Показатель1.2. Доля содержания мест захоронений (кладбищ) от общего количества | Процентов | 100 | 100 | 100 | – |
| 5. | Показатель1.3. Доля выполненного ремонта объектов благоустройства (памятников, детских площадок и др.) от общего количества. | Процентов | 100 | 100 | 100 | - |

Приложение № 4

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый результат | Фактически  сложившийся результат | Сумма экономии  (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие Благоустройства» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Благоустройство**»** | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 3. | ОМ 1.1. Уличное освещение | 194,2 | 157,7 | 36,5 | 36,5 |
| 4. | ОМ 1.2. Озеленение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | ОМ 1.3.Содержание мест захоронения (кладбищ) | 257,9 | 257,9 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | ОМ 1.4. Реализация направления расходов | 1991,2 | 1438,4 | 552,8 | 552,8 |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Верхняковского сельского поселения   
при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы   
в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)1 | Объем фактических расходов | | | |
| за счет средств областного бюджета | | за счет средств  консолидированного бюджета | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие благоустройства» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Благоустройство**»** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | ОМ 1.1. Уличное освещение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | ОМ 1.2. Озеленение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | ОМ 1.3. Содержание мест захоронения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | ОМ 2.1. Реализация направления расходов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

[<1>](file:///C:\Users\User\Desktop\Все%20необходимое\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 6

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных  к реализации в 2023 году | Количество основных мероприятий, выполненных  в полном объеме в 2023 году | Степень реализации основных мероприятий |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 | 1 |
| – основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| – иные основные мероприятия, результаты, реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 4 | 4 | Х |