# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕРХНЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2024 № 11 х.Верхняковский

**Об утверждении отчета**

**о реализации муниципальной**

**программы Верхняковского**

**сельского поселения**

**«Развитие транспортной**

**системы» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Верхняковского сельского

поселения от 03.09.2018 № 80 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхняковского сельского поселения» Администрация Верхняковского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Верхняковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Верхняковского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Верхняковского сельского поселения А.И. Литвинова

# Приложение

[к](#sub_0) постановлению Администрации

Верхняковского сельского поселения

от 24.01.2024 № 11

Отчет

О реализации муниципальной программы Верхняковского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2023 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Верхняковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Верхняковского сельского поселения от 28.12.2018 № 137, Администрацией Верхняковского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EAD755DE64A4560DBDAF03EBB7B2010BA398E94E79FF7370071F9783D075ADEF9FAX2L6I) на 2023год постановлением Администрации Верхняковского сельского поселения от 30.12.2022   
№ 147.

Плановые назначения на реализацию муниципальной программы утверждены в объеме 51324,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 51154,4 тыс. рублей, или 99,6 процентов от планового показателя.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Верхняковского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2. «Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» финансовые средства освоены по фактической потребности.

Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 202 год приведены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части объема финансирования оказало влияние приобретение основных средств, направленных на улучшение состояния внутрипоселковых автомобильных дорог.

Раздел 4. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год за счет средств бюджета Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района составил 2881,8 тыс. рублей, областной бюджет 48442,7 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2881,8 тыс. рублей;

областной бюджет-48442,7

безвозмездные поступления из областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Верхняковского сельского поселения от 26.12.2023 №140 «О бюджете Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 93095,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью -93095,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 4128,2 тыс. рублей;

областной бюджет -88967,4

безвозмездные поступления из областного бюджета -0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 51154,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2222,4 тыс. рублей;

областной бюджет -48932,1

безвозмездные поступления из областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2023год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2023 году приведена в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района, областного бюджета выполненных в полном объеме приведена в приложении № 6 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H), подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации [целевого показателя 1](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365FBD5AFB768H) равна 1;

эффективность хода реализации [целевого показателя 2](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365FBD5ACB76AH) равна 1;

эффективность хода реализации [целевого показателя](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365FBD5ACB76AH)  3 равна 1;

эффективность хода реализации [целевого показателя](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA365FBD5ACB76AH)  1.1 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, основные мероприятия невыполненные в полном объеме отсутствуют.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района составляет 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района на реализацию муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) составляет 1, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023году.

Уровень реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) в целом составляет 1. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=787C9C682920FDFD4C9C366BADB121CF1F77E88355F878BFC749580AF20589517F89CBBABEABA364F3D0ABB769H) по итогам 2023 года.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо обеспечить:

Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Верхняковского сельского поселения;

Комплексное обустройство внутрипоселковых автомобильных дорог;

Приложение № 1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результат | | Причины  не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Верхняковского сельского поселения» | X | X | X | X | Созданы условия для улучшения состояния внутрипоселковых автомобильных дорог | Созданы условия для улучшения состояния внутрипоселковых автомобильных дорог | – |
| 2. | ОМ 1.1.Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» | Администрация Верхняковского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | В 2023году финансирование было направлено на улучшение состояния внутрипоселковых автомобильных дорог. | В 2023 году финансирование было направлено на улучшение состояния внутрипоселковых автомобильных дорог | – |
| 3 | ОМ 1.2 Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Верхняковского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | В 2023 году финансирование было направлено на улучшение состояния внутрипоселковых автомобильных дорог с твердым покрытием | В 2023 году финансирование было направлено на улучшение состояния внутрипоселковых автомобильных дорог с твердым покрытием |  |
| 4 | ОМ1.3Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, ремонт внутирпоселковых автомобильных дорог, строительный контроль, авторский надзор. | Администрация Верхняковского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | В 2023 финансирование на разработку ПСД не предусмотрено | В 2023 финансирование на разработку ПСД не предусмотрено |  |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего | 51324,5 | 51324,5 | 51154,5 |
| областной бюджет | 48932,1 | 48932,1 | 48932,1 |
| местный бюджет | 2392,4 | 2392,4 | 2222,4 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Верхняковского сельского поселения.» | всего | 51324,5 | 51324,7 | 51154,5 |
| областной бюджет | 48932,1 | 48932,1 | 48932,1 |
| местный бюджет | 2392,4 | 2392,4 | 2222,4 |
| ОМ 1.1. Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. | Всего | 2392,4 | 2392,4 | 2222,4 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2392,4 | 2392,4 | 2222,4 |
| ОМ 1.2. Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 48932,1 | 48932,1 | 48932,1 |
| областной бюджет | 48442,7 | 48442,7 | 48442,7 |
| местный бюджет | 489,4 | 489,4 | 489,4 |
| ОМ 1.3. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог, строительный контроль, авторский надзор | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  протяженность сети внутипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Верхняковского сельского поселения; | Км | 35,37 | 35,37 | 35,37 | – |
| 2. | Показатель 2.  общая протяженность внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года; | Км | 11,8 | 12,0 | 12,0 | – |
| 3. | Показатель 3.  доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | Процентов | 33,3 | 33,9 | 33,9 | – |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Верхняковского сельского поселения» | | | | | | |
|  | Показатель 1.1.  прирост протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог; | Км | 0,1 | 0,2 | 0,2 |  |

Приложение № 4

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый результат | Фактически  сложившийся результат | Сумма экономии  (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Верхняковского сельского поселения.» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 3. | ОМ 1.1. Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. | 2392,4 | 2392,4 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | ОМ 1.2. Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 48932,1 | 48762,1 | 170,0 | 170,0 |
| 5 | ОМ 1.3. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, ремонт внутирпоселковых автомобильных дорог, строительный контроль, авторский надзор | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Верхняковского сельского поселения   
при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы   
в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)1 | Объем фактических расходов | | | |
| за счет средств областного бюджета | | за счет средств  консолидированного бюджета | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Верхняковского сельского поселения.» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ОМ 1.1. Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | ОМ 1.2. Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

[<1>](file:///C:\Users\User\Desktop\Все%20необходимое\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 6

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Верхняковского сельского поселения Верхнедонского района, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных  к реализации в 2023 году | Количество основных мероприятий, выполненных  в полном объеме в 2023 году | Степень реализации основных мероприятий |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | 1 |
| – основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| – иные основные мероприятия, результаты, реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 2 | 2 | Х |