Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:«Развитие транспортной системы»» отчетный период 9 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог Верхняковского сельского поселения» |
| 1.1 | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству колесников В.А. | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения. Проведено текущее содержание дорог (грейдирование, обкос) | 01.01.2014 | 31.12.2014, 01.10.2014 | 867,3 | 183,1 | 183,1 |
| 1.2. | Ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству колесников В.А. | Работы по данному направлению в отчетном периоде не проводились. Бюджетные средства направлены на текущие содержание дрог | 01.01.2014 | 31.12.2014, 01.10.2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Разработка Проектно- сметной документации по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных работ и искусственных сооружений на них | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству колесников В.А. | Работы по данному направлению в отчетном периоде не проводились. | 01.01.2014 | 31.12.2014, 01.10.2014 | 520,4 | 5,0 | 5,0 |
| 1.4. | Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству колесников В.А. | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения. Проведены работы по очистке снега территории сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014, 01.10.2014 | 138,3 | 138,3 | 138,3 |
| 1.5. | Софинансирование расходов на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству колесников В.А. | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения. Софинансирование областных субсидий по проведенным работам по очистке снега | 01.01.2014 | 31.12.2014, 01.10.2014 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Верхняковского сельского поселения | Исполнение мероприятий | X | 31.12.2014, 01.10.2014 | X | X | X |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 1531,2 | 331,6 | 331,6 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхняковского сельского поселения» |
| 2.1 | разработка дислокации дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования, установка дорожных знаков | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству колесников В.А. | Оплата работ по внесению изменений в дислокацию дорожных знаков для Верхняковского сельского поселения в связи с новыми требованиями законодательства, замена дорожных знаков по предписанию | 01.01.2014 | 31.12.2014, 01.10.2014 | 200,0 | 80,3 | 80,3 |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Верхняковского сельского поселения | Исполнение мероприятий | X | 31.12.2014, 01.10.2014 | X | X | X |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 200,0 | 80,3 | 80,3 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 1731,2 | 411,9 | 411,9 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Исполнитель: Колесников В.А.

01.11.2014